Mateo Marić

Fakultet Strojarstva, Računarstva i Elektrotehnike, Mostar

PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Sustav za upravljanje restoranom

Prijedlog projekta

U Mostaru, travanj 2026.

Sadržaj:

1.	Uvod	2

1.1. Domena projekta	3

1.2. Cilj projekta	3

1.3. Doseg projekta	3

2. Procjena projekta	4

2.1. Resursi projekta	4

2.2. Sudionici projekta	4

2.3. Upravljanje rizicima	4

2.3.1. Rizici projekta	5

2.3.2. Upravljanje rizicima	5

3. Model i metodologija razvoja sustava	5

4. Slični projekti	5

5. Rezultati	6

6. Uspješnost	6

# Uvod

Naziv projekta: Sustav za upravljanje restoranom

Voditelj projekta: Mateo Marić, mateo.maric@fsre.sum.ba

## 1.1. Domena projekta

U ugostiteljskim objektima poput restorana svakodnevno se odvija veliki broj operacija poput primanja narudžbi, posluživanja gostiju, izdavanja računa te upravljanja zalihama i zaposlenicima. U tradicionalnom načinu većina takvih procesa se odvija ručno ili uz minimalnu digitalnu podršku, što često dovodi do grešaka, sporije obrade narudžbi i otežanog praćenja prometa i poslovanja.

S povećanjem obujma poslovanja javlja se potreba za informacijskim sustavom koji bi omogućio automatizaciju ključnih procesa u restoranu te povezivanje upravljanja narudžbama, jelovnikom, računima i zaposlenicima.

## 1.2. Cilj projekta

Cilj projekta je razviti informacijski sustav koji će:

- Ubrzati proces zaprimanja i obrade narudžbi

- Smanjiti mogućnost pogrešaka

- Omogućiti jednostavno izdavanje računa

- Omogućiti bolji pregled poslovanja restorana

- Olakšati upravljanje zaposlenicima i inventarom

## 1.3. Doseg projekta

Sustav će omogućiti:

- Konobarima:

  - Unos narudžbi za određene stolove

  - Pregled cjenika i jelovnika

  - Izdavanje računa

- Kuhinji:

  - Pregled aktivnih narudžbi

  - Praćenje statusa pripreme hrane

  - Obavijesti i izmijeni namirnica u narudžbi

- Menadžerima:

  - Upravljanje jelovnikom

  - Pregled smjena i statistika ( promet, najprodavanij proizvodi i sl.)

  - Upravljanje zaposlenicima

Sustav se neće baviti:

- Kompleksnim financijskim knjigovodstvom

- Upravljanjem nabavnim lancima izvan osnovnih potreba

# 2. Procjena projekta

Projekt ima dobre izglede za uspješnu realizaciju uz odgovarajuće resurse i organizaciju.

## 2.1. Resursi projekta

Za realizaciju projekta predviđena su 3–4 člana tima:

- voditelj projekta / analitičar

- 1–2 programera

- osoba za dokumentaciju

Tehnički resursi uključuju:

- računalo

- razvojne alate (npr. Python/FastAPI, baza podataka, UML alati)

- MS Office za dokumentaciju

## 2.2. Sudionici projekta

- Voditelj projekta - odgovoran za organizaciju i planiranje

- Razvojni tim - implementacija sustava

- Korisnici sustava - konobari, kuhari, menadžeri

- Domenski stručnjaci - osobe s iskustvom u radu restorana

## 2.3. Upravljanje rizicima

### 2.3.1. Rizici projekta

- pogrešno definirani zahtjevi korisnika

- loše dizajnirano korisničko sučelje

- prevelik opseg projekta

- tehničke poteškoće u implementaciji

### 2.3.2. Upravljanje rizicima

- stalna komunikacija s korisnicima

- iterativni razvoj sustava

- jasno definiranje funkcionalnosti

- testiranje tijekom razvoja

# 3. Model i metodologija razvoja sustava

Razvoj sustava temeljit će se na objektno orijentiranom pristupu.
Koristit će se iterativni model razvoja, gdje se sustav razvija u fazama.

Planirani dijagrami:

- Use Case dijagram

- ER dijagram baze podataka

- Activity dijagram

- Sequence dijagram

# 4. Slični projekti

Postoji velik broj komercijalnih sustava za upravljanje restoranima, kao što su:

- POS sustavi (Point of Sale)

- sustavi za online narudžbe

- sustavi za upravljanje zalihama

Ovi sustavi često nude slične funkcionalnosti poput upravljanja narudžbama i izdavanja računa.

# 5. Rezultati

Rezultat projekta bit će:

- kompletna dokumentacija sustava

- model baze podataka

- dijagrami sustava

- funkcionalni prototip (opcionalno)

# 6. Uspješnost

Projekt će se smatrati uspješnim ako sustav omogućuje:

- unos i obradu narudžbi

- pregled i upravljanje jelovnikom

- izdavanje računa

- pregled izvještaja o poslovanju

- jednostavno korištenje za krajnje korisnike